ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(По форме приложения № 13

к Порядку принятия решений  
о разработке государственных программ Хабаровского края,  
их формирования и реализации)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Хабаровского края  
"Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"

за I квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные  результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период | Проблемы,  возникающие в ходе реализации  мероприятия |
| начало реализации | окончание  реализации | начало реализации | окончание реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | | | | | | | |
| 1.1. | Создание эффективной системы мониторинга пожарной опасности и тушения лесных пожаров | | | | | | | |
| 1.1.1. | Приобретение лесопожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров, для оснащения пожарно-химических станций | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2014 |  | - | соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования между Федеральным агентством лесного хозяйства и Хабаровским краем на 2017 год не заключено |
| 1.1.2. | Создание и содержание системы авиационной охраны лесов, проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | утверждены 29 авиационных маршрута патрулирования протяженностью  10,1 тыс. км;  общая численность авиационных сил пожаротушения составляет 187 человек |  |
| 1.1.3. | Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | для тушения лесных пожаров на территории края создана 21 пожарно-химическая станция, 17 авиаотделений краевого учреждения "Дальневосточная база авиационной охраны лесов", численность лесопожарной службы составляет 474 человек, 258 единиц лесопожарной техники |  |
| 1.1.4. | Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах в зоне наземной охраны | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | утвержден 281 маршрут наземного патрулирования общей протяженностью 18,4 тыс. км |  |
| 1.1.5. | Выполнение работ по тушению лесных пожаров | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  |  | пожароопасный сезон 2017 года на землях лесного фонда, расположенных на территории Хабаровского края открыт с 03 апреля 2017 г. (приказ управления лесами Правительства Хабаровского края от 03 апреля 2017 г.  № 239П) |
| 1.2. | Предупреждение, профилактика возникновения и распространения лесных пожаров | | | | | | | |
| 1.2.1. | Строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | построено 9,4 км, проведена реконструкция 45,8 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров |  |
| 1.2.2. | Эксплуатация и содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  |  |  |
| 1.2.3. | Устройство противопожарных минерализованных полос в лесах | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | проведено устройство 73,1 км противопожарных минерализованных полос |  |
| 1.2.4. | Уход за противопожарными минерализованными полосами | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | осуществлен уход за  581,2 км противопожарных минерализованных полос |  |
| 1.2.5. | Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | проведены контролируемые выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на площади  10 019 га |  |
| 1.3. | Создание эффективной системы защиты лесов от вредных организмов | | | | | | | |
| 1.3.1. | Осуществление лесопатологических обследований | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  |  |  |
| 1.3.2. | Локализация и ликвидация очагов вредных организмов | - " - | 2013 | 2020 | - |  | - | в 2017 году средства субвенций из федерального бюджета Хабаровскому краю на локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов не предусмотрены |
| 1.3.3. | Планирование и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади  197,8 га |  |
| 1.4. | Обеспечение эффективного воспроизводства лесов | | | | | | | |
| 1.4.1. | Осуществление мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению | управление лесами Правительства края; Лесхозы | 2013 | 2020 | 2013 |  | осуществлены мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению на площади  106,9 га |  |
| 1.4.2. | Проведение ухода за лесами в молодняках | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  |  | примечание:  проведение ухода за лесами в молодняках запланировано на 3 – 4 кварталы 2017 года |
| 1.4.3. | Проведение мероприятий по искусственному лесовосстановлению | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  |  | примечание:  проведение мероприятий по искусственному лесовосстановлению запланировано на 2 квартал 2017 года |
| 1.4.4. | Лесное семеноводство | - " - | 2013 | 2020 | 2014 |  | за счет иных источников заготовлены и приобретены 37 кг семян лесных растений |  |
| 1.4.5. | Осуществление ухода за лесом (осветление и прочистка) | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  |  | примечание:  осуществление ухода за лесом (осветление и прочистка) запланировано на 3 – 4 кварталы 2017 года |
| 2. | Задача 2 "Организация эффективного использования лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса" | | | | | | | |
| 2.1. | Организация использования лесов | | | | | | | |
| 2.1.1. | Организация разработки лесного плана Хабаровского края, лесохозяйственных регламентов и их своевременная актуализация | управление лесами Правительства края; Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | внесены изменения в лесохозяйственные регламенты трех лесничеств | примечание:  изменения в лесной план Хабаровского края внесены постановлением Губернатора Хабаровского края от 24.10.2016 № 107 |
| 2.1.2. | Организация обновления материалов лесоустройства | - " - | 2013 | 2020 | 2014 |  | мероприятия по организации обновления материалов лесоустройства в 2017 году не запланированы | в 2017 году средства субвенций из федерального бюджета Хабаровскому краю на организацию обновления материалов лесоустройства не предусмотрены |
| 2.1.3. | Ведение государственного лесного реестра на территории Хабаровского края | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | соответствие информации в ГЛР действительности;  повышение скорости и точности предоставления выписок из ГЛР |  |
| 2.1.3.1. | Внедрение автоматизированной системы ведения государственного лесного реестра на территории Хабаровского края | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | на территории края внедрена автоматизированная информационная система государственного лесного реестра (АИС ГЛР) |  |
| 2.1.3.2. | Подготовка квалифицированных специалистов по ведению государственного лесного реестра на территории Хабаровского края | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | ведение государственного лесного реестра осуществляют 126 должностных лиц, прошедших подготовку (в т.ч. 8 чел. – находящихся в штате управления лесами, 118 чел. – в штате лесничеств) |  |
| 2.1.4. | Заключение договоров аренды лесных участков, заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих аукционов | управление лесами Правительства края; Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | организовано проведение 5 аукционов, из них 1 аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков (продано 4 лота), 2 аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения муниципальных нужд районов (продано 13 лотов);  2 аукциона по продаже права на заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства (продано 16 лотов);  выставлены на аукционы по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков 5 лотов;  на аукционы по продаже права на заключение договоров купли продажи лесных насаждений:  - для обеспечения муниципальных нужд выставлено 19 лотов;  - для субъектов малого и среднего предпринимательства – 21 лот;  - для обеспечения муниципальных нужд заключено 13 договоров купли-продажи лесных насаждений на объем 14,4 тыс. куб. м;  - для субъектов малого и среднего предпринимательства заключено  16 договоров на объем  27,8 тыс. куб. м  по итогам аукционов договоров аренды лесных участков заключено 4 договора:  2 – для осуществления рекреационной деятельности (0,57 га), 1 – для ведения сельского хозяйства (пчеловодство),  1 – для заготовки древесины (36 793,8 га) |  |
| 2.1.5. | Предоставление в пользование лесных участков без проведения аукционов | управление лесами Правительства края; Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | в безвозмездное пользования передано 34 лесных участков (в т.ч. 21 – согласно Федеральному закону от 01.05.2016  № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Дальневосточный гектар) |  |
| 2.1.6. | Государственная экспертиза проектов освоения лесов и рассмотрение лесных деклараций | управление лесами Правительства края | 2013 | 2020 | 2013 |  | проведена государственная экспертиза 113 проектов освоения лесов, из них с положительным заключением экспертизы 93 проекта и 7 изменений в проекты освоения лесов;  для осуществления лесопользования в I квартале 2017 года предоставлены лесные декларации по 318 лесным участкам |  |
| 2.1.7. | Осуществление управлением лесами Правительства края на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | 1) с начала года проведено 4 плановых проверки, 60 мероприятий по охране леса;  выявлено 58 нарушений лесного законодательства, выдано 6 предписаний;  составлено 16 актов о лесонарушении по фактам незаконных рубок лесных насаждений.  2) поступил на рассмотрение 361 материала, содержащих признаки составов административных правонарушений, в том числе:  - 8 постановлений прокуроров,  - 350 протоколов государственных лесных инспекторов,  - 1 протокол, составленных сотрудниками полиции.  3) возбуждено дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц – 186, должностных лиц – 130, физических лиц – 39.  4) рассмотрено 230 дел об административных правонарушениях;  по итогам рассмотрения вынесено 119 постановлений о привлечении к административной ответственности, на сумму  2,1 млн. рублей.  5) поступило из судов и направлено в структурные подразделения территориальных органов службы судебных при-ставов 5 исполнительных листа о взыскании ущерба, причиненного лесному фонду, на сумму 2,1 млн. рублей |  |
| 2.1.8. | Планирование и организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов | управление лесами Правительства края; Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | планирование и организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществлялись согласно:  - Лесному плану Хабаровского края на 2009 – 2018 годы, утвержденному постановлением Губернатора Хабаровского края от 22 декабря 2008 г. № 175 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Хабаровского края от 24.10.2016 № 107);  - в соответствии с объемами финансовых средств, направленных на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений |  |
| 2.2. | Обеспечение использования лесов Лесничествами | | | | | | | |
| 2.2.1. | Участие в разработке лесохозяйственных регламентов и их своевременной актуализации | Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | внесены изменения в лесохозяйственные регламенты трех лесничеств |  |
| 2.2.1.1. | Подготовка документации по проектированию изменения границ зеленой зоны | Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | подготовлены предложения по изменению границ зеленых зон города Советская Гавань, города Амурска, поселка Де-Кастри, города Вяземского, города Бикина, городского поселения "Рабочий поселок Солнечный" |  |
| 2.2.2. | Проектирование, обследование, отвод, передача, прием лесных участков | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | осуществлена проверка предоставленных лесных деклараций по 318 лесным участкам |  |
| 2.2.3. | Ведение государственного лесного реестра на территории Лесничества | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | соответствие информации в ГЛР действительности;  повышение скорости и точности предоставления выписок из ГЛР |  |
| 2.2.3.1. | Внедрение автоматизированной системы ведения государственного лесного реестра на территории Лесничества | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | на территории края внедрена автоматизированная информационная система государственного лесного реестра (АИС ГЛР);  ведение государственного лесного реестра осуществляют 118 чел., находящихся в штате лесничеств, прошедших соответствующую под-готовку |  |
| 2.2.4. | Осуществление проверок выполнения условий договоров аренды лесных участков | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | проведено 121 мероприятие по выполнению условий договоров аренды лесных участков;  выявлено 71 нарушение лесного законодательства;  выдано 4 требования об устранении 6 нарушений. |  |
| 2.2.5. | Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений без проведения аукционов | Лесничества | 2013 | 2020 | 2013 |  | заключено с гражданами 6 855 договоров купли-продажи с объемом 124,7 тыс. м3 для обеспечения потребности в древесине собственных нужд граждан |  |
| 2.2.6. | Осуществление Лесничествами на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора на территории Лесничеств | - " - | 2013 | 2020 | 2013 |  | 1) с начала года проведено 922 мероприятия по охране леса;  выявлено 231 нарушение лесного законодательства;  выдано 25 требований об устранении нарушений;  2) составлено 83 акта о лесонарушении по фак-там незаконных рубок лесных насаждений |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_