Приложение № 3

(По форме приложения № 14   
к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации)

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы  
Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"  
за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей) | | | Профинансировано (млн.  рублей) | Кассовые расходы (млн.  рублей) | Заключено государственных контрактов за отчетный период  (млн.  рублей) | Заключено государственных контрактов по объектам капитального  строительства  за отчетный период | |
| предусмотрено  в программе (на отчетную дату) | предусмотрено  в законе  о краевом бюджете  (на отчетную дату) | предусмотрено  сводной бюджетной росписью (на отчетную дату) | единиц | объем принятых  обязательств (млн.  рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 735,39 | 722,36 | 742,61 | 733,07 | 733,07 | 0,07 |  |  |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета\* | 520,37 | 512,54 | 534,47 | 525,63 | 525,63 | 0,07 |  |  |
| Управление лесами Правительства Хабаровского края (далее – управление лесами) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охрана, защита и воспроизводство лесов | всего | 293,31 | 239,16 | 261,09 | 253,97 | 253,97 |  |  |  |
| управление лесами | 293,31 | 239,16 | 261,09 | 253,97 | 253,97 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание эффективной системы мониторинга пожарной опасности и тушения лесных пожаров | всего | 254,74 | 230,79 | 253,59 | 246,47 | 246,47 |  |  |  |
| управление лесами | 254,74 | 230,79 | 253,59 | 246,47 | 246,47 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение лесопожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров, для оснащения | всего |  | 7,12 | 7,12 |  |  |  |  |  |
| управление лесами |  | 7,12 | 7,12 |  |  |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Создание и содержание системы авиационной охраны лесов, проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах | всего | 139,05 | 81,59 | 83,14 | 83,14 | 83,14 |  |  |  |
| управление лесами | 139,05 | 81,59 | 83,14 | 83,14 | 83,14 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования | всего | 27,70 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  |  |  |
| управление лесами | 27,70 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах в зоне наземной | всего | 23,50 | 4,00 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |  |  |  |
| управление лесами | 23,50 | 4,00 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Выполнение работ по тушению лесных пожаров | всего | 64,49 | 37,87 | 59,80 | 59,80 | 59,80 |  |  |  |
| управление лесами | 64,49 | 37,87 | 59,80 | 59,80 | 59,80 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предупреждение, профилактика возникновения и распространения лесных пожаров | всего | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  |  |  |
| управление лесами | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | 1,96 | 2,14 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |  |  |  |
| управление лесами | 1,96 | 2,14 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Эксплуатация и содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| управление лесами | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Устройство противопожарных минерализованных полос в лесах | всего | 0,34 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |
| управление лесами | 0,34 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание эффективной системы защиты лесов от вредных организмов | всего | 19,96 | 7,91 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |  |  |  |
| управление лесами | 19,96 | 7,91 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Осуществление лесопатологических обследований | всего |  | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| управление лесами |  | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Локализация и ликвидация очагов вредных организмов | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управление лесами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Планирование и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | всего | 19,96 | 7,47 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 0,07 |  |  |
| управление лесами | 19,96 | 7,47 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 0,07 |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение эффективного воспроизводства лесов | всего | 16,23 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |  |  |
| управление лесами | 16,23 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Осуществление мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению | всего | 5,46 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |  |  |
| управление лесами | 5,46 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Проведение ухода за лесами в молодняках | всего | 1,95 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |
| управление лесами | 1,95 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Проведение мероприятий по искусственному лесовосстановлению | всего | 6,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |
| управление лесами | 6,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Лесное семеноводство | всего |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |
| управление лесами |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Осуществление ухода за лесами (осветление и прочистка) | всего | 2,68 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |  |  |
| управление лесами | 2,68 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий Хабаровского края, в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае" | всего |  | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 84,83 |  |  |  |
| управление лесами |  | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 84,83 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация эффективного использования лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса | всего | 442,08 | 483,20 | 481,52 | 479,10 | 479,10 |  |  |  |
| управление лесами | 442,08 | 483,20 | 481,52 | 479,10 | 479,10 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация использования лесов | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управление лесами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение использования лесов Лесничествами | всего | 441,43 | 464,90 | 463,22 | 460,99 | 460,99 |  |  |  |
| управление лесами | 441,43 | 464,90 | 463,22 | 460,99 | 460,99 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Подготовка документации по проектированию изменения границ зелёной зоны | всего | 0,64 | 18,30 | 18,30 | 18,11 | 18,11 |  |  |  |
| управление лесами | 0,64 | 18,30 | 18,30 | 18,11 | 18,11 |  |  |  |
| соисполнитель | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Указываются средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предоставляемые Хабаровскому краю в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.